| МИНОБРНАУКИ РОССИИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования |  |  |  |  |  |
| «МИРЭА – Российский технологический университет» |  |  |  |  |  |
| РТУ МИРЭА |  |  |  |  |  |
| Институт перспективных технологий и индустриального программирования |  |  |  |  |  |
| Кафедра индустриального программирования |  |  |  |  |  |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1-4 |  |  |  |  |  |
| по дисциплине |  |  |  |  |  |
| Технологии управления командами разработчиков программного обеспечения |  |  |  |  |  |
| Студент группы |  | Болдинов Алексей Валерьевич, ЭФМО-02-24 |  |  |
|  |  | (Ф.И.О., учебная группа) |  | (подпись студента) |

Тема проекта:

Разработка программного решения для автоматизации учета и управления запасами в розничных сетях

Заказчик и цели заказчика в проекте

Заказчик: компания «МегаМаркет»

Цели заказчика:

- Сокращение издержек, связанных с хранением, закупками и логистикой.

- Повышение прибыльности за счёт улучшения оборотности товара.

- Рост удовлетворённости клиентов благодаря минимизации отсутствия товара на полках.

- Усиление конкурентоспособности за счёт цифровизации управления цепочкой поставок.

Матрица проекта согласно логико-структурному подходу

| Уровень | Описание | Показатели | Измерения | Допущения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая цель | Повышение эффективности управления запасами сети «МегаМаркет» | Рост оборотности, снижение списаний | Финансовая отчётность | Стабильность рынка и цепочек поставок |
| Специфическая цель | Автоматизация учёта и закупок | Доля автозаказов ≥70%, точность прогноза ≥80% | Логи системы, отчёты BI | Пользователи принимают систему |
| Результаты | Прогнозирование, модуль закупок, модуль складских операций, аналитика | Исполнено ≥90% требований | Тесты, UAT | Данные корректны |
| Действия | Сбор требований, разработка, интеграция, тестирование, внедрение | Выполнение этапов по графику | Jira, отчёты спринтов | Доступность экспертов заказчика |

WBS (Work Breakdown Structure)

Рисунок 1 – WBS (1 из 3)

Рисунок 2 – WBS (2 из 3)

Рисунок 3 – WBS (3 из 3)

Выбранная методология:

Scrum + Kanban

Причина: система крупная, требует итеративного внедрения, но критичны и операционные задачи — например, поддержка интеграций.